M² Health

Smart Pharmacy Management System

ملخص تسليم المشروع وخطة التطوير

وثيقة مرجعية توضّح ما تم إنجازه، الوضع الحالي، والمراحل القادمة حتى الوصول إلى النسخة النهائية.

| نوع المشروع | Desktop Pharmacy Management System |
| --- | --- |
| المرحلة الحالية | Phase 2B — COMPLETE |
| المرحلة التالية | Phase 2C — Real Catalog UI Integration |

آخر تحديث: سبتمبر 2026

ملخص تنفيذي

M² Health هو نظام Desktop احترافي لإدارة الصيدليات، مبني على معمارية Offline-First بحيث تظل الصيدلية قادرة على العمل حتى مع انقطاع الإنترنت. تم الانتهاء من واجهات النظام بالكامل، ثم بناء أساس Tauri + Rust + SQLite، وبعدها إنشاء الـCatalog Domain Model الحقيقي والمُطبع داخل SQLite. الخطوة التالية هي توصيل الـCatalog UI بالـDatabase الحقيقية، ثم استيراد Dataset الأدوية المصرية بشكل منضبط.

الوضع الحالي بسرعة

| COMPLETE | Phase 1 — UI/UX Foundation جميع الشاشات الأساسية، Design System، App Shell، Sidebar/Topbar والـDemo Workflows مكتملة. |
| --- | --- |

| COMPLETE | Phase 2A — Desktop + Rust + SQLite Foundation Tauri v2، Rust backend، SQLite، migrations، branches وIPC تم تنفيذهم والتحقق منهم. |
| --- | --- |

| COMPLETE | Phase 2B — Real Catalog Domain Model Catalog schema حقيقي: Products, Packages, Barcodes, Manufacturers, Ingredients, Price History وغيرها. |
| --- | --- |

| NEXT | Phase 2C — Real Catalog UI Integration ربط الـCatalog UI مباشرة بـSQLite مع Search, Filters, Pagination, CRUD, Packages, Barcodes وPrice History. |
| --- | --- |

الخريطة العامة للمراحل

| # | Phase | المحتوى الرئيسي | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 | Full UI/UX + Design System + جميع الشاشات | COMPLETE |
| 2A | Phase 2A | Tauri + Rust + SQLite Foundation | COMPLETE |
| 2B | Phase 2B | Real Catalog Domain Model | COMPLETE |
| 2C | Phase 2C | Real Catalog UI ↔ SQLite Integration | NEXT |
| 2D | Phase 2D | Egyptian Drugs Import Pipeline | PLANNED |
| 3 | Phase 3 | Inventory / Batches / Expiry | PLANNED |
| 4 | Phase 4 | POS / Sales | PLANNED |
| 5 | Phase 5 | Purchases / Suppliers / Customers | PLANNED |
| 6 | Phase 6 | Reports / Finance | PLANNED |
| 7 | Phase 7 | Users / Permissions / Multi-Branch | PLANNED |
| 8 | Phase 8 | Supabase / Cloud / Sync | PLANNED |
| 9 | Phase 9 | Production Hardening | PLANNED |
| 10 | Phase 10 | Optional AI | OPTIONAL |

اتجاه المشروع والمعمارية

M² Health مش Website؛ هو Desktop Pharmacy Management System هدفه يبقى نظام تشغيل وإدارة كامل للصيدليات.

Tech Stack الحالي

• Frontend: React + TypeScript + Vite

• Desktop Runtime: Tauri v2

• Native Backend: Rust

• Local Database: SQLite

• Future Cloud: Supabase / PostgreSQL

المعمارية طويلة المدى

React UI  →  Tauri IPC  →  Rust  →  SQLite  →  Future Sync Engine  →  Supabase / PostgreSQL

SQLite ليست حلًا مؤقتًا. هي الـLocal Operational Database الأساسية، بحيث تفضل الصيدلية شغالة حتى لو الإنترنت فصل. Supabase سيُضاف لاحقًا للـCloud Sync، Authentication، Multi-Branch، Remote Management، Backup، Device Synchronization وCentralized Reporting.

قواعد معمارية ثابتة

• React لا يتعامل مع Raw SQL.

• Tauri Commands تفضل Thin، والـSQL داخل Rust Repositories / Services.

• SQLite هي الـLocal Source of Truth.

• لا يتم خلط Mock Data مع Real Native Data.

• كل Migration تكون Versioned، وممنوع تعديل Migration تم تطبيقها بالفعل.

• Money لا يُخزن كـFloating Point.

• Price History لا يتم عمل Overwrite لها.

• Stock لا يُخزن مباشرة داخل Product.

المرحلة الأولى — Phase 1 | UI/UX Foundation

| COMPLETE | الحالة تم الانتهاء من الـUI/UX الكامل للنظام قبل إدخال Backend حقيقي. |
| --- | --- |

ما تم تنفيذه

• Branding كامل لـM² Health، بما فيه اللوجو، تكبير الـ² فوق الـM، والهوية White / Mint / Emerald.

• Design System كامل: Buttons, Inputs, Cards, Badges, Tables, Modals, Drawers, Alerts, Pagination, Loading/Empty States وغيرها.

• Application Shell احترافي: Fixed Sidebar، Stable Topbar، وMain Content يعمل Scroll بشكل مستقل.

• Desktop-first Layout مع Responsive behavior لمقاسات اللابتوب والديسكتوب.

الشاشات التي تم تصميمها

• Dashboard

• POS / Sales

• Catalog

• Product Details

• Add / Edit Product

• Inventory

• Stock Movements

• Stock Counts

• Expiry Management

• Purchases

• Purchase Details

• Receive Purchase

• Suppliers

• Supplier Details

• Customers

• Customer Details

• Reports

• Finance / Accounting Shell

• Employees

• Roles & Permissions

• Branches

• Settings

• Backup & Restore

• Sync / Cloud Status

• Notifications

• Audit Log

• Internal Design System Page

Verification

• Desktop layouts verified

• Sidebar behavior verified

• Catalog demo workflows verified

• POS demo workflows verified

• Modal / Drawer behavior verified

• Keyboard behavior verified

• Responsive sizes verified

• Frontend tests passed

Phase 2A | Desktop + Rust + SQLite Foundation

| COMPLETE | الحالة تحويل المشروع من UI-only إلى Desktop Application حقيقية بقاعدة بيانات محلية. |
| --- | --- |

ما تم تنفيذه

• Tauri v2: Desktop Runtime، Window setup، Dev/Build scripts.

• Rust: Modular backend structure، Commands، Repositories، Structured Errors، DB initialization.

• SQLite: bundled rusqlite، Local App Data Storage، Foreign Keys، WAL Mode، Busy Timeout.

• Migration System: Versioned + Transactional migrations، Schema version tracking، Rollback behavior.

• جدول branches الحقيقي مع UUID, code, name, phone, address, active state, timestamps.

• Default branch logic ينشئ Main Pharmacy مرة واحدة فقط بدون duplicates.

• Centralized typed Tauri IPC client، والـTopbar Branch Selector متوصل بـSQLite الحقيقي.

مشاكل بيئة التطوير التي تم حلها

• Windows Smart App Control كان يمنع Cargo وتم حل المشكلة.

• Vite EBUSY اتصلحت عن طريق تجاهل src-tauri/target.

Verification

• cargo check passed

• cargo test passed

• npm run tauri dev passed

• Desktop app opened successfully

Phase 2B | Real Catalog Domain Model

| COMPLETE | الحالة تم بناء الـCatalog Database Architecture الحقيقي والمُطبع داخل SQLite. |
| --- | --- |

المبدأ الأهم

Product ليس هو ProductPackage. الـProduct يمثل الهوية التجارية/المنطقية للدواء، بينما الـProductPackage يمثل العبوة أو الـSKU القابل للبيع.

الجداول الحالية

• products

• product_packages

• manufacturers

• categories / drug_classes

• routes

• active_ingredients

• product_active_ingredients

• barcodes

• product_price_history

قواعد الداتا

• Product يدعم commercial_name_en وcommercial_name_ar وscientific_name وManufacturer وDrug Class/Category وRoute وActive/Inactive.

• ProductPackage يدعم Package Label, Pack Size, Unit Name, Units per Package, Default Package, Active/Inactive.

• Barcodes مرتبطة بالـProductPackage، Globally Unique، مع دعم أكثر من Barcode للعبوة وPrimary واحد كحد أقصى.

• Active Ingredients بعلاقة Many-to-Many، لأن Product قد يحتوي أكثر من مادة فعالة.

• Price History Append-Oriented؛ السعر القديم لا يُحذف عند تعديل السعر.

• الفلوس تُخزن كـInteger Minor Units؛ مثال 22.50 EGP تُخزن 2250.

حالة الـDatabase الحقيقية

| العنصر | الحالة الحالية |
| --- | --- |
| Schema Version | 2 |
| Migration 001 | branches |
| Migration 002 | Catalog Core |
| branches | 1 |
| products | 0 |
| product_packages | 0 |
| barcodes | 0 |
| price_history | 0 |

Egyptian Drug Dataset | مرجع الأدوية المصرية

المصدر الأساسي الحالي لبيانات الأدوية المصرية موجود داخل المشروع في:

src/data/karem/egyptian-drugs.csv

والـCanonical Source Configuration موجود في:

config/catalog-source.json

معلومات الـDataset

• 25,070 rows

• commercial_name_en

• commercial_name_ar

• scientific_name

• manufacturer

• drug_class

• route

• price_egp

Data Quality Issues المعروفة

• 2,308 صف ناقص scientific_name

• 71 صف ناقص manufacturer

• 97 صف ناقص drug class

• 4 Exact Duplicate Rows

• 6 normalized English-name duplicate groups

• 2,597 UNKNOWN route values

• Mixed / inconsistent route labels

• Naming variations

• قيمة سعر 4.415 تحتاج Review

وضع الـDataset حاليًا

لم يتم عمل Bulk Import حتى الآن. الملف هو Canonical Raw Source Dataset، بينما SQLite تحتوي Normalized Catalog مستقل.

CSV → Validation → Normalization → Duplicate Review → Mapping → SQLite Catalog → M² Health UI

Testing Status الحالي

• 27 Rust tests passed

• 27 Frontend tests passed

• lint passed

• TypeScript build passed

• production frontend build passed

• cargo fmt/check passed

• desktop startup passed

• migration restart/idempotency passed

• branch IPC passed

• empty Catalog IPC passed

المرحلة التالية — Phase 2C | Real Catalog UI Integration

| NEXT | Real Catalog UI Integration دي الخطوة الجاية مباشرة: استبدال Mock Catalog بالـSQLite الحقيقي. |
| --- | --- |

المطلوب في Phase 2C

• Real Catalog List متوصل بـSQLite.

• Search حقيقي بالـEnglish Name, Arabic Name, Scientific Name, Manufacturer, Barcode.

• Filters بالـManufacturer, Drug Class/Category, Route, Active/Inactive.

• Database-side Pagination وSafe Backend Sorting.

• Product Details حقيقية تشمل Manufacturer, Category, Route, Ingredients, Packages, Barcodes, Current Price, Price History.

• Add Product يحفظ في SQLite.

• Edit Product يعدل SQLite.

• Packages / Barcodes / Ingredients / Prices كلها Persisted.

• Lookup management للـManufacturer, Category, Route, Ingredient.

مهم: Phase 2C لا تعمل Import للـ25,070 دواء. الأول الـCRUD والـCatalog الحقيقي لازم يشتغلوا صح على SQLite.

Phase 2D | Egyptian Drug Import Pipeline

• Read Source

• Validate Fields

• Normalize Values

• Detect Exact Duplicates

• Detect Possible Duplicates

• Map Manufacturers

• Map Drug Classes

• Map Routes

• Create Products

• Create ProductPackages

• Convert EGP Price → Minor Units

• Create Price History

• Generate Import Report

• Skip / Report Problematic Rows Safely

الـImporter لازم تكون Repeatable, Safe, Reviewable وTransactional حيثما يكون ذلك عمليًا. ممنوع Blind Import.

Phase 3 | Inventory / Batches / Expiry

• Branch Inventory

• Batches / Lots

• Expiry Dates

• Stock Ledger

• Stock Movements

• Opening Stock

• Stock Adjustment

• Damaged / Expired Stock

• Transfer In / Out

• Stock Counts

• Reorder Level

• Low Stock Alerts

• Expiry Alerts

• FEFO

قاعدة أساسية: Stock Quantity لا يتم تعديلها عشوائيًا؛ المخزون يُتتبع من خلال Ledger / Movements.

Phase 4 | POS / Sales

• Real POS

• Barcode Scan

• Product Search

• Cart / Quantity

• Discounts

• Payments

• Receipt

• Sale Persistence

• Sales History

• Hold / Resume Sale

• Returns

• Void / Cancel

• Stock Deduction

• Selling Price Snapshot

• Cost Snapshot

الـPOS لازم يفضل Fast + Keyboard Friendly.

Phase 5 | Purchases / Suppliers / Customers

• Supplier Invoice / Purchase Orders

• Receiving + Batch Creation + Expiry

• Purchase Cost / Partial Receiving / Purchase Returns

• Supplier Profiles / Balances / Products Supplied

• Customer Profiles / Purchase History / Returns / Balance if needed

Phase 6 | Reports / Finance

• Sales Reports

• Purchase Reports

• Profit Reports

• Inventory Valuation

• Expiry Losses

• Product Performance

• Supplier Reports

• Branch Reports

• Employee Reports

• Cash / Expenses

• Supplier & Customer Balances

• Chart of Accounts

• Journals

• Trial Balance

Phase 7 | Users / Permissions / Multi-Branch

• Users / Employees

• Login

• Roles & Permissions

• Owner / Manager / Pharmacist / Cashier / Inventory Staff

• Branch Assignment

• Branch-aware Permissions

• Audit Log

• Device Management

• Branch Transfers

• Multi-Branch Views

Phase 8 | Supabase / Cloud / Sync

Supabase يدخل هنا، وليس قبل ذلك. الهدف هو Cloud Auth, Multi-Branch Cloud Data, Remote Owner Access, Centralized Reporting, Backups وDevice Sync.

Desktop → SQLite → Outbox / Sync Engine → Supabase → Other Branches / Devices

• Device IDs

• Change Tracking

• Conflict Handling

• Retry Queue

• Sync Status

• Error Handling

لو الإنترنت فصل، الصيدلية لازم تفضل شغالة.

Phase 9 | Production Hardening

• Arabic Localization

• Full RTL

• Printing

• Receipt Printers

• Barcode Scanners

• Barcode Printers

• Hardware Testing

• Backup / Restore

• Installer

• Auto Updates

• Crash Handling

• Security Review

• Database Recovery

• Performance Profiling

• Large Dataset Testing

• Production Release Checks

Phase 10 | Optional AI

الـAI مرحلة اختيارية بعد ثبات الـCore System، ومش بديل للـPharmacy Logic الأساسي.

• Smart Reorder Suggestions

• Demand Forecasting

• Expiry Risk Prediction

• Sales Anomaly Detection

• Conversational Reports

• Business Insights

قواعد الاستمرار في التطوير

• الحفاظ على الـDesign System الحالي.

• عدم إعادة تصميم UI شغال بدون سبب.

• عدم خلط Mock Data مع Real Native Data.

• React لا يتعامل مع Raw SQL.

• Tauri Commands تفضل Thin.

• SQL داخل Rust Repositories / Services.

• SQLite هي الـLocal Source of Truth.

• مراعاة Future Supabase Sync من البداية.

• Stock لا يُخزن داخل Product.

• Price History لا يتم Overwrite لها.

• Money لا يُخزن Floating Point.

• عدم افتراض أن Drug Dataset نظيفة.

• الحفاظ على Arabic + English Names.

• عدم تصحيح Medical Data بالحدس.

• Migrations تظل Versioned ولا يتم تعديل Migration مطبقة سابقًا.

نقطة الوقوف الحالية

| COMPLETE | Phase 1 Full UI/UX |
| --- | --- |

| COMPLETE | Phase 2A Tauri + Rust + SQLite Foundation |
| --- | --- |

| COMPLETE | Phase 2B Real Normalized Catalog Domain Model |
| --- | --- |

| NEXT | Phase 2C Connect Catalog UI to Real SQLite |
| --- | --- |

بعد Phase 2C: نبدأ Phase 2D لاستيراد Egyptian Drug Dataset، ثم Inventory → POS/Sales → Purchases → Reports/Finance → Users/Multi-Branch → Supabase/Sync → Production.